TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA TIN HỌC

ĐỀ CƯƠNG

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG WEBSITE CỬA HÀNG BÁN HOA SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ LARAVEL

| Sinh viên | : Trần Tuấn Nhựt |
| --- | --- |
| Cán bộ hướng dẫn | : Th.S Lê Văn Mỹ |
| Lớp | : 21CNTT3 |

Đà Nẵng, 01/2025

MỤC LỤC

1.	Lý do chọn đề tài	3

2.	Mục tiêu đề tài	3

3.	Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3

3.1.	Đối tượng nghiên cứu	3

3.2.	Phạm vi nghiên cứu	3

4.	Phương pháp nghiên cứu	3

5.	Kết quả dự kiến	3

5.1.	Lý thuyết	3

5.2.	Thực tiễn	4

6.	Bố cục của đồ án	4

7. Kế hoạch dự kiến triển khai đề tài	4

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	6

- Lý do chọn đề tài

Hiện nay hoa là một sản phẩm không thể thiếu trong cá dịp lễ, sự kiện mà còn xuất hiện trong đời sống hằng ngày. Website bán hoa giúp người dùng dễ tiếp cận đến các sản phẩm chất lượng và là cầu nối giữa các doanh nghiệp với khách hàng.

Website giúp tối ưu hóa quy trình mua bán, giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian khi mua hàng và thanh toán. Dễ dàng quảng bá thương hiệu và hình ảnh đến với nhiều người, tích hợp nhiều tính năng để đáp ứng nhu cầu người dùng nhiều hơn.

Trong thời đại công nghệ, người tiêu dùng ưu tiên mua sắm trực tuyến. Website bán hoa có thể giúp doanh nghiệp không bị tụt hậu so với thị trường mà còn giúp doanh nghiệp nổi bật hơn so với các đối thủ. Bằng cách chuyẻn đổi hoạt động kinh doanh lên nền tảng số, doanh nghiệp có thể duy trì và mở rộng quy mô kinh doanh, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn theo sở thích, sự kiện hoặc ngân sách của mình.

- Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu và xây dựng một website đáp ứng nhu cầu của khách hàng, dễ dàng sử dụng các chức năng và đẹp mắt khi khách hàng truy cập.

- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  - Đối tượng nghiên cứu

Trong đề tài này website bán hoa xây dựng các chức năng cho người dùng dễ dàng tương tác với cửa hàng và thực hiện các thao tác mua hàng xem hàng trên trình duyệt.

  - Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung vào nhu cầu và thói quen mua hoa của khách hàng ở Đà Nẵng. Hệ thống sẽ cung cấp dịch vụ phù hợp với thị trường Đà Nẵng, hỗ trợ tìm kiếm, đặt hàng, thanh toán và giao hoa một cách thuận tiện.

- Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu của đề tài là sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, kết hợp khảo sát khách hàng và khảo sát các trang web hiện có. Trên cơ sở nghiên cứu về lập trình, các trình duyệt và các công cụ lập trình từ đó tiến hành xây dựng thiết kế website

- Kết quả dự kiến

  - Lý thuyết

Về mặt lý thuyết đã tìm hiểu và sử dụng được các công cụ và ngôn ngữ lập trình như HTML, CSS, PHP, Laravel, Bootstrap, Nodejs, Composer, Xampp. Triển khai được website cho trình duyệt Internet Explorer.

  - Thực tiễn

Với việc triển khai trên các hệ thống thực tế, đề tài đã làm được các chức năng cơ bản và có thể ứng dụng trong việc bán hoa trên các trình duyệt trên máy tính.

- Bố cục của đồ án

Báo cáo thực tập tốt nghiệp dự kiến tổ chức thành 3 chương chính như sau:

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Trình bày các khái niệm cơ bản về các ngôn ngữ lập trình, lý thuyết về công cụ và mã nguồn mở hỗ trợ cho đề tài như HTML, CSS, PHP, Laravel, Nodejs, Bootstrap, Composer, Xampp và lý thuyết mô hình hóa của đề tài.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Trình bày về phương pháp khảo sát, thiết kế hệ thống hướng chức năng, phân tích mô hình hóa hệ thống và mô hình hóa dữ liệu, chuẩn hóa các kiểu dữ liệu và mô hình dữ liệu quan hệ.

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Trình bày các bước cài đặt chương trình, đánh giá hiệu quả, chỉ ra các mặt hạn chế và hướng phát triển của sản phẩm.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7. Kế hoạch dự kiến triển khai đề tài

Đề tài được thực hiện trong thời gian 15 tuần, từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 13 tháng 4 năm 2025.

Tiến độ thực hiện đồ án dự kiến như sau:

| STT | Thời gian | Nội dung thực hiện | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2/1/2025 – 5/1/2025 | Tìm hiểu đề tài. Thu thập dữ liệu về đề tài. | Xác định đề tài. |
| 2 | 6/1/2025 – 12/1/2025 | Xây dựng đề cương. | Hoàn thành đề cương. |
| 3 | 13/1/2025 – 19/1/2025 | Tìm hiểu về cơ sở lý thuyết. Tìm hiểu về các công cụ hỗ trợ và framework. | Hiểu và áp dụng được vào đề tài. |
| 4 | 20/1/2025 – 26/1/2025 | Xây dựng giao diện website và tải các công cụ hỗ trợ. | Hoàn thành được giao diện cơ bản của trang website. |
| 5 | 27/1/2025 – 2/2/2025 | Lập trình chức năng đăng nhập và đăng xuất phía người dùng và quản trị. | Hoàn thành chức năng đăng nhập và đăng xuất. |
| 6 | 3/2/2025 – 9/2/2025 | Xây dựng giao diện phần quản trị viên. Thêm và xóa dữ liệu danh mục từ phía quản trị. | Hoàn thành phần xây dựng giao diện phía quản trị và chức năng thêm dữ liệu danh mục trong quản trị. |
| 7 | 10/2/2025 – 16/2/2025 | Sửa danh mục từ phía quản trị Xây dựng chức năng thêm sản phẩm. Hiển thị sản phẩm trong bảng quản trị. | Hoàn thành chức năng xóa, hiển thị, thêm sản phẩm và xóa sản phẩm. |
| 8 | 17/2/2025 – 23/2 | Xóa và cập nhật dữ liệu sản phẩm. Hiển thị dữ liệu sản phẩm phía người dùng. Hiển thị chi tiết sản phẩm phía người dùng. | Hoàn thành các chức năng xóa, cập nhật, hiển thị dữ liệu và hiển thị chi tiết sản phẩm. |
| 9 | 24/2/2025 – 2/3/2025 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Hiển thị sản phẩm trong giỏ hàng. | Hoàn thành chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng và hiển thị sản phẩm trong giỏ hàng. |
| 10 | 3/3/2025 – 9/3/2025 | Hiển thị dữ liệu từ giỏ hàng vào bảng đơn hàng. Thanh toán sản phẩm bằng thẻ. | Hoàn thành hiển thị dữ liệu từ giỏ hàng vào bảng đơn hàng và chức năng thanh toán bằng thẻ. |
| 11 | 10/3/2025 – 16/3/2025 | Hiển thị dữ liệu đơn hàng phía quản trị. Cập nhật trạng thái giao hàng và thanh toán. | Hoàn thành hiển thị dữ liệu đơn hàng phía quản trị và cập nhật trạng thái giao hàng và thanh toán. |
| 12 | 17/3/2025 – 23/3/2025 | Code chức năng In tệp PDF và tính năng xác minh email. | Hoàn thành chức năng in tệp PDF thông báo và xác minh email. |
| 13 | 24/3/2025 – 30/3/2025 | Code chức năng gửi thông báo qua email. Vẽ các sơ đồ hệ thống. | Hoàn thành chức năng gửi thông báo qua email và vẽ xong các sơ đồ hệ thống. |
| 14 | 31/3/2025 – 6/4/2025 | Xây dựng chức năng tìm kiếm. Lập trình tính năng hủy đơn hàng. Chuẩn hóa kiểu dữ liệu. | Hoàn thành chức năng tìm kiếm và hủy đơn hàng Hoàn thành các bảng chuẩn hóa. |
| 15 | 7/4/2025 – 13/4/2025 | Code chức năng doanh thu theo tháng, năm. Viết báo cáo. Nộp báo cáo. | Hoàn thành dự án và nộp báo cáo. |

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- https://laravel.com/docs/9.x

- https://nodejs.org/docs/latest/api/

- https://www.w3schools.com/Html/

- https://www.w3schools.com/css/

- https://www.w3schools.com/bootstrap4/

- https://getcomposer.org/doc/

- https://www.apachefriends.org/docs/

Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

Đà Nẵng, ngày   tháng 05  năm 2025

Cán bộ hướng dẫn

Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM ĐỀ CƯƠNG

Đà Nẵng, ngày   tháng 01 năm 2025

Cán bộ duyệt đề cương